## Slide 1
Mundo
Personagem
Controles/
Habilidades
Inimigos
Perigos
stage assets
Menus/UI
Primeiro ciclo:
-criar o mundo do jogo
-criar um personagem
- inserir controle horizontal
- inserir pulo
- fazer um level com buracos
- criar menu de inicio
Segundo ciclo:
- iluminação/ distancia de câmera
- inserir figura do personagem
- definir esquema de atrito
- identificação de colisão com o chão
- criar espetos
- criar um inimigo
- inserir controle de gamepad
- Fazer um UI com as vidas do personagem
Terceiro ciclo:
-backgrund do primeiro level
-animação idle
- Melhorar percepção do pulo
- wall jump
- plataformas moveis
- criar a IA do inimigo fazendo ele andar
- game pad funcionar nos menus.
Quarto ciclo: (refactor)
-1st Level Desing
- Corrigir dano e permitir crirar mecânica de matar o mik Fazer o personagem saber que matou o mik (add pulo)
- rever atrito no ar
- wall jump melhorado
- criar desenhos para choque
- Mecânicas do primeiro chefão
- melhorar código dos corações e adicionar vidas
Quinto ciclo: (BIG Refactor)
- Remodelar level 1 com tiles simples ou copiados
- Desenhar animações de pulo, corrida e iddle
- habilidades de correr mais rápido
- programar joga bombas para ser coletável
- tornar o raio amigável ao tileset 32x32
- animação mik
- Fazer ser visível qual o botão selecionado mesmo com o gamepad (mouse já é de boa com a função hover). UI : vidas , espigas e bombas funcionando
Sexto ciclo: (QuickRefactor)
- Concluir level 1 e carregar informações para próximo level
- Desenhar animações add detail in existing ones(jump fall wall slide run walk), hit, death
- Controles – programar um dash
- spikes keeps damaging if inside colision area
- desenhar tela para inicio de jogo
- add menu with controls
- add save/load logic to menus
Algumas regras:
Se aplica a protótipo...
É um lembrete se sempre passar por estas coisas
Descrição:
Mundo: tileset, desenhos, level desing, tema de cores, etc
Personagem: são os personagens jogáveis e tudo que afeta eles
Controles: como serão os controles do personagem e suas habilidades
Perigos: é uma derivação do mundo, mas entra coisas que precisam de animação e programação especifica para interagir com o mundo
Inimigos: mesmo que os perigos, já que esses são ainda mais complexos
Menus e UI: Tem que ter e tem que ser bom
Sétimo ciclo: (QuickRefactor)
- Aumentar o nível 1 e Concluir level 2 level desing
- Animar o Dash
- Melhorar a Bomba (e o seu UI)
- Fazer parede quebravel
- Programar a cobra criada
- Mais detalhe no background(rafa fez nuvens) do main menu(rafa fazendo mapa da fazenda)

## Slide 2
Arte
Arte Conceito
Texturas
Pers. Principal
Fontes
Animação
Inimigos
Chefões
Level Art
Cenário de level
Plataformas
Coletáveis
Perigos
Interface (UI)
Menus
Interface (UI)
Menus
Tela morte/vitória
Números
Pers. Principal
Inimigos
Chefões
Cenário
Level Design
Estatísticas
Conceito
Tempo
Inimigos
Chefões
Dificuldade
Scketch
Testing
Aprendizado
Repeat
História
Arco do Herói
Contando a historia
H. Resumida
Inimigos
H. Detalhada
Moral
Cenas sem jogo
Npc chat
Gameplay story telling
Musica/SFX
Programação

## Slide 3: Roteiro de habilidade e fases
Começa com o menino ensinando a correr.
Fim da primeira fase a bomba é apresentada
2ª fase toda sobre bombas e pulos na parede (e cobras)
3 fase um boss
Transição onde o menino mostra o aviao no celeiro e da o cachecol pro mm
Fase de tiro no ceu
2 fase de tiro no ceu e termina com a aleafar derrubando o MM
1 fase da floresta com o cachecol rasgado , que agora é uma caa ele ganha o dash
2 fase da floresta explora a habilidade de dash e pulo na parede escorregando.
Miniboss (pode ser um cao de guarda do Laboratorio)
1 fase do laboratorio (começa a explorar os raios)
2 fase do laboratorio adiciona algum inimigo que taca coisas como frascos de veneno (macaco).
3 fase mm no fim mm chega na sala da aleafar. Ela fala que ele é o unico experiment bem sucedido que ela teve, e o convida pra ser seu braço direito na criação de um mundo sem insetos e pragas do milho.
Boss e termina com a destruição do lab.