## Slide 1
Mundo
Personagem
Controles
Habilidades
Inimigos
Perigos
Menus/UI
Primeiro ciclo:
-criar o mundo do jogo
-criar um personagem
- inserir controle horizontal
- inserir pulo
- fazer um level com buracos
- criar menu de inicio
Segundo ciclo:
- iluminação/ distancia de câmera
- inserir figura do personagem
- definir esquema de atrito
- identificação de colisão com o chão
- criar espetos
- criar um inimigo
- inserir controle de gamepad
- Fazer um UI com as vidas do personagem
Terceiro ciclo:
-backgrund do primeiro level
-animação idle
- Melhorar percepção do pulo
- wall jump
- plataformas moveis
- criar a IA do inimigo fazendo ele andar
- game pad funcionar nos menus.
Quarto ciclo: (refactor)
- 1st Level Desing
- animação walking // Melhorar iddle
- rever atrito no ar
- Dash? (invulnerável?)
-criar desenhos para espetos, fogo, choque
- Mecânicas do primeiro chefão
- melhorar código dos corações e adicionar vidas

## Slide 2
Arte
Arte Conceito
Texturas
Pers. Principal
Fontes
Animação
Inimigos
Chefões
Level Art
Cenário de level
Plataformas
Coletáveis
Perigos
Interface (UI)
Menus
Interface (UI)
Menus
Tela morte/vitória
Números
Pers. Principal
Inimigos
Chefões
Cenário
Level Design
Estatísticas
Conceito
Tempo
Inimigos
Chefões
Dificuldade
Scketch
Testing
Aprendizado
Repeat
História
Arco do Herói
Contando a historia
H. Resumida
Inimigos
H. Detalhada
Moral
Cenas sem jogo
Npc chat
Gameplay story telling
Musica/SFX
Programação